| Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana Gp.mizs@gov.si |
| --- |
| Številka: 4110-24/2017/10 |
| Ljubljana, 22.5.2018 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Uvrstitev novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov – Reševanje prostorske problematike Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17 z dne 13. 12. 2017) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah – ZJF-H (Uradni list RS, št. 13/18 z dne 28. 2. 2018) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2018 pod točko …, sprejela naslednji SKLEP V veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 se na podlagi priložene tabele se uvrsti projekt 3330-18-0059 »Reševanje prostorske problematike Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor«. Številka: ……………. V Ljubljani, dne: …………… mag. Lilijana Kozlovič generalna sekretarka Sklep prejmejo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba Vlade RS za zakonodajo, Generalni sekretariat Vlade RS, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje Ministrstvo za finance |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica, Iztok Žigon, generalni direktor Direktorata za investicije Mira Koren Mlačnik, vodja Sektorja za investicije v šolsko in predšolsko infrastrukturo |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta, ki ne predvideva povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta MIZŠ za leto 2018. Namen investicije je reševanje prostorske problematike Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor (SŠGT Maribor). Šola ima trenutno veliko prostorsko stisko za izvajanje svojih izobraževalnih programov; trenutno ima šola 2.550 m2 šolskih in ostalih površin, kar glede na prostorsko preverbo, ki predvideva potrebne površine v velikosti 5.210 m2, izkazuje cca 51% manj površin. Predlaganih je več variant, ki bodo z idejnim projektom (IDP) reševanja prostorske problematike SŠGT Maribor upoštevale najbolj optimalno rešitev prostorov šole. Investicijo je v tem trenutku nujna in bi se izvajanje pričelo takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja (avgust 2018) in z realizacijo zaključila v štirih letih oziroma – vselitev v nove šolske prostore predvidoma september 2020 (izobraževalni proces – začetek šolskega leta), zaključek investicije in preselitev v celoti se predvideva v januarju 2022. Cilj investicije je zagotoviti manjkajoče šolske in ostale prostore, izboljšanje standarda, stanja na področju rabe energije, zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih vzdrževalnih in obratovalnih stroškov za delovanje šole. Z investicijo bodo tako doseženi cilji za izboljšanje pogojev dela, izobraževanja in udobja, kar predstavlja tudi boljše pogoje za dijake in zaposlene. Vrednost investicije po tekočih cenah je 6.115.676 €, ki se bo financira v letih 2018 – 2022, od tega financira MIZŠ 5.050.000 €, SŠGT MB 1.065.676 €. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | / | / | / | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 3330-18- 0059 SŠGT MB – Reševanje prostorske problematike Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor | 631810 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | 0 | 0 |
| SKUPAJ | 0 | 0 |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 3330-17-0006 Nove investicije v srednjem šolstvu | 631810 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | 0 | 5.050.000 |
| SKUPAJ | 0 | 0 |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: / Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev / |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| dr. Maja Makovec Brenčič MINISTRICA |

Priloge:

- PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade

- PRILOGA 3: Odpravek sklepa Vlade RS

- PRILOGA 4: Obrazložitev

- PRILOGA 5: Mnenje Ministrstva za finance, št. ______

- PRILOGA 6: Obrazec 3, izpis iz sistema MFeRAC, DPS-06-73 R

- PRILOGA 7: Sklep o potrditvi DIIP št. 4110-24/2017/5 z dne 29.3.2018

PRILOGA 3

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana	T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 	…………………..

Datum: 	…………………….

Na podlagi petega odstavka  31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17 z dne 13. 12. 2017) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah – ZJF-H (Uradni list RS, št. 13/18 z dne 28. 2. 2018), Vlada Republike Slovenije na _____. redni seji dne _________ pod točko ____  izdaja sledeči

S K L E P:

V veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 se na podlagi priložene tabele se uvrsti projekt 3330-18-0059 »Reševanje prostorske problematike Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor«.

mag. Lilijana Kozlovič

generalna sekretarka

SKLEP PREJMEJO:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,

- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,

- Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI

PRILOGA 4

OBRAZLOŽITEV:

Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta, ki ne predvidevajo povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta MIZŠ proračuna za leto 2018.

Projekt 3330-18-0059 »Reševanje prostorske problematike Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor«.

Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta, ki ne predvideva povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta MIZŠ za leto 2018.

Namen investicije je reševanje prostorske problematike Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor (SŠGT Maribor). Šola ima trenutno veliko prostorsko stisko za izvajanje svojih izobraževalnih programov; trenutno ima šola 2.550 m2 šolskih in ostalih površin, kar glede na prostorsko preverbo, ki predvideva potrebne površine v velikosti 5.210 m2, izkazuje cca 51% manj površin. Predlaganih je več variant, ki bodo z idejnim projektom (IDP) reševanja prostorske problematike SŠGT Maribor upoštevale najbolj optimalno rešitev prostorov šole. Investicijo  je v tem trenutku nujna in bi se izvajanje pričelo takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja (avgust 2018) in z realizacijo zaključila v štirih letih oziroma – vselitev v nove šolske prostore predvidoma september 2020 (izobraževalni proces – začetek šolskega leta), zaključek investicije in preselitev v celoti se predvideva v januarju 2022.

Cilj investicije je zagotoviti manjkajoče šolske in ostale prostore, izboljšanje standarda, stanja na področju rabe energije, zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih vzdrževalnih in obratovalnih stroškov za delovanje šole. Z investicijo bodo tako doseženi cilji za izboljšanje pogojev dela, izobraževanja in udobja, kar predstavlja tudi boljše pogoje za dijake in zaposlene.

Vrednost investicije po tekočih cenah je 6.115.676 €, ki se bo financira v letih 2018 – 2022, od tega financira MIZŠ 5.050.000 €, SŠGT MB 1.065.676 €.