

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana	T: 01 478 74 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si

| Številka: 35401-157/2010-MOP |
| --- |
| Ljubljana, 1.3.2018 |
| EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Predlog letnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2018 ter poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2016 in 2017– predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi 5. člena Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07) in na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)e Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela sklep: 1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2016 in 2017. 2. Vlada Republike Slovenije sprejme letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2018. Mag. Lilijana Kozlovič GENERALNA SEKRETARKA Priloge sklepa: obrazložitev letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2018 – poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2016 in 2017 Prejemniki sklepa: Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za zdravje Ministrstvo za finance Služba Vlade RS za zakonodajo Agencija RS za okolje |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| (Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.) |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, Direktorat za okolje mag. Jana Miklavčič, Direktorat za okolje, vodja Sektorja za odpadke mag. Bernarda Podlipnik, višja sekretarka, Direktorat za okolje |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| (Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil. (Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.) |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| (Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.) |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Sanacijski ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini potekajo že deseto leto na podlagi Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07; v nadaljevanju: odlok). Na podlagi 5. člena odloka sprejme Vlada Republike Slovenije letne programe ukrepov za posamezno koledarsko leto. Letni program ukrepov je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Občino Mežica in Občino Črna na Koroškem, ter Agencijo Republike Slovenije za okolje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje OE Ravne na Koroškem v delu monitoringov in informativno motivacijskih aktivnosti. Program ukrepov je pripravljen za leto 2018. Za izvajanje letnega programa za leto 2018 je zagotovljenih 1.220.500 EUR . Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z letnim programom predloži tudi poročilo o izvajanju programa ukrepov za pretekli leti. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA/NE |
| c) | administrativne posledice | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA/NE |
| e) | socialno področje | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | DA/NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za okolje in prostor | 2511-06-0048 Sanacija Zg. Mežiške doline | 153246 | 1.175.000 € | 750.000 € |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-17-0009 Izvajanje nalog na področju javnega zdravja | 7084 Izvajanje javne službe na NIJZ | 45.500 € | 45.500 € |
| SKUPAJ | 1.220.500 € | 795.500 € |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | DA/NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA/NE |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) Gradivo se nanša le na dve občini, to je Črna na Koroškem in Mežica. Grdaivo je v celoti usklajeno z navedenima občinama. |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: ……… V razpravo so bili vključeni: nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane javnosti, predstavniki strokovne javnosti. . Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano …………….. Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | DA/NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | DA/NE |
| IRENA MAJCEN MINISTRICA |

Priloga 1

1. OBRAZLOŽITEV

Zgornja Mežiška dolina ima več kot 350-letno tradicijo pridobivanja in predelave svinčene rude. Panoga je močno vplivala na življenje v ozki dolini. Svinec je namreč ena najbolj uporabnih kovin na različnih področjih človekovega delovanja, zato so se koncentracije svinca v bivalnem okolju ljudi v 19. in 20. stoletju močno povišale. Svinec ima tudi negativne lastnosti in trenutno sodi med najznačilnejše predstavnike toksičnih kovin. Svinec v telesu ljudi nima znane pozitivne funkcije in ni zaželen niti v najmanjših količinah. Pri koncentracijah, ki jih opažamo v Zgornji Mežiški dolini, pa ima znane škodljive učinke na zdravje, predvsem na zdravje mlajših otrok pri njihovem razvoju. Ob koncu 20. stoletja se je uporaba svinca začela omejevati, z njim obremenjena okolja pa urejati, da bi bila možnost izpostavljenosti prebivalstva čim manjša. Z nekaj zamude so se sanacijski ukrepi začeli izvajati tudi v Zgornji Mežiški dolini, in sicer s sprejetjem Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07). V odloku so navedeni različni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu in njegovega vnosa v telo. Ukrepi so usmerjeni predvsem v manjšanje mobilnosti onesnaženega prahu, ki se dviga z golih zemeljskih tal in še bolj z makadamskih cest. V zgornji plasti avtohtonih tal se je svinec dolga leta nalagal, za urejanje makadamskih cest pa se je pogosto uporabljal predelan material iz rudniškega odpada. Ta material se v gradbeništvu še vedno uporablja, čemur bi bilo treba nameniti še več pozornosti, saj z napačnim načinom uporabe lahko dodatno onesnažujemo okolje.

Uspešno izvedeni ukrepi (urejanje otroških igrišč, urejanje fasad, preplastitve makadamskih površin, ozelenitve golih površin) poleg varovalne funkcije za zdravje polepšajo podobo krajev in izboljšajo kakovost bivanja krajanov. Ključni cilj izvajanja ukrepov je zmanjšati izpostavljenost prebivalstva svincu, napredek pa ocenjujemo prek vsebnosti svinca v krvi otrok. Mlajši otroci so skupina prebivalstva z največjim tveganjem za zdravje zaradi škodljivih vplivov svinca, svinec v krvi pa dober pokazatelj vnosa svinca v telo iz različnih virov izpostavljenosti. Želimo si, da bi bile koncentracije svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline nižje od 100 µg/l krvi. Na začetku izvajanja programa je imela polovica testiranih otrok višje vrednosti svinca v krvi od 100 µg/l, po petih letih izvajanja ukrepov pa je imelo tako visoke vrednosti približno 10 % otrok. V zadnjih letih se je trend padanja ustavil, v letu 2017 pa nas je presenetil ponoven dvig. Da bi trend znova obrnili na bolje, je treba izvajanje ukrepov nadaljevati in jih krepiti, po drugi strani pa je treba omejevati nove emisije. V to bi morali bolj vključiti zasebna zemljišča, na katerih je bilo ugotovljeno onesnaženje in kjer bivajo otroci, ni pa pravega naslovnika, ki bi moral ukrepati. Ukrepi bi morali biti izvedeni tako, da ne bi bilo nikakršnega tveganja za novo onesnaženje, doseženo izboljšanje pa bi moralo biti ustrezno nadzorovano tudi pri izvajanju drugih aktivnosti. Krepiti je treba zavedanje prebivalstva in njegovo vključevanje v program, na prvem mestu pri varovanju lastnega zdravja in zdravja otrok. Vse navedeno je pogoj za dosego cilja dolgoročnega programa, to je vsebnost svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline pod 100 µg/l (in to pri 95 % vseh tamkajšnjih otrok).

# Vlada Republike Slovenije na podlagi 5. člena odloka sprejme letne programe ukrepov za posamezno koledarsko leto. Letni program ukrepov za leto 2018je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) v sodelovanju z občinama Mežica in Črna na Koroškem ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: NIJZ) in Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO). Sredstva za izvedbo letnega programa ukrepov za leto 2018 so za okoljske ukrepe zagotovljena na proračunski postavki MOP 153246 in NRP2511-06-0048 Sanacija Zg. Mežiške doline ter proračunskih postavkah Ministrstva za zdravje 7084 Izvajanje javne službe na NIJZ.

2. IZHODIŠČA ZA PROGRAM UKREPOV 2018/2019

Spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline v letih 2016 in 2017 je pokazalo zanimive rezultate. V letu 2016 je bil delež otrok s preseženo ciljno vrednostjo svinca v krvi najnižji do zdaj (7,9 %), leto pozneje pa najvišji po letu 2008 (20 %), kar je razvidno iz spodnjega grafa V letu 2016 smo upali na ponoven trend padanja vrednosti proti zastavljenemu cilju, v letu 2017 pa doživeli opozorilo, da je izpostavljenost svincu v Zgornji Mežiški dolini še vedno velika težava. Leto 2017 je bilo posebno tudi z vidika vremena, saj je bilo pomladno obdobje pred odvzemom vzorcev krvi precej suho in je bilo dežja bistveno manj kot v prejšnjih letih izvedbe monitoringa. Glede na to, da je najverjetnejši dejavnik izpostavljenosti svincu v Zgornji Mežiški dolini onesnažen prah, je v sušnem obdobju možnost te izpostavljenosti toliko večja. Sama usmeritev ukrepov v preteklem dvoletnem obdobju ni bila napačna, saj so bili v ospredju ukrepi proti prašenju, in to je tudi osnovna usmeritev za nadaljevanje. Treba pa bo dodati natančnost pri izvajanju ukrepov v smislu preprečevanja prašenja ob sami izvedbi in izogibanju uporabe onesnaženega gradbenega materiala. Protiprašne ukrepe je treba bolj vnesti tudi na zasebno področje, predvsem glede zavedanja o možnosti onesnaževanja okolja in posledične nevarnosti za zdravje ob izvajanju gradbenih del in vrtnarjenju. V tem delu bo treba izvajati več aktivnosti za obveščanje in spodbujanje prebivalstva in tudi gradbenih podjetij, ki bodo izvajala posege v onesnaženem okolju.

Zaradi naraščajočih potreb, nerešene problematike in nespodbudnih rezultatov monitoringa v krvi otrok je bila podana pobuda za zagotovitev dodatnih sredstev za izvajanje ukrepov iz programa.

Graf: Primerjava deležev tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline glede na izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok

|  |  |  | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| UKREPI po točkah iz priloge 2 odloka | Občina Mežica | Občina Črna na Koroškem | SKUPAJ |
| 2.1 | Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene otrokom |  |  | 10.000,00 |
| Č | Urejevalna dela na otroških igriščih v kraju Črna na Koroškem Vzdrževanje otroških igrišč Rudarjevo, Center, Žerjav. |  | 10.000,00 |  |
| Č | Urejevalna dela na otroških igriščih v kraju Črna na Koroškem Zamenjava dela zemlje. |  |  |  |
| 2.2 | Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in na katerih se zadržujejo otroci |  |  | 899.000,00 |
| M | Preplastitev ceste na Poleni Asfaltiranje dvorišča pred stanovanjskimi bloki na Poleni (dokončanje v oktobru 2017 začetega odseka). | 30.000,00 |  |  |
| M | Preplastitev površin v mestnem jedru Ureditev površin okoli nove tržnice, umeščene med objekte Partizanska cesta 4 in 2 ter vzporedno ob objektu Partizanska. | 80.000,00 |  |  |
| M | Preplastitev parkirišč na Mirju | 20.000,00 |  |  |
| M | Preplastitev pešpoti na Stržovo Preplastitev makadamske pešpoti skozi naselje družinskih hiš, ureditev tretjega dela poti. | 45.000,00 |  |  |
| M | Preplastitev cest mimo kmetij Preplastitev makadamskih površin mimo kmetije Naveršnik (Dlopst) na Lomu. | 20.000,00 |  |  |
| M | Preplastitev makadamskih površin na območju občine Mežica Preplastitev odsekov cest in drugih javnih površin v središču Mežice na lokacijah, ki so najbolj izpostavljene težkim kovinam. Odseki morajo biti potrjeni s sklepom Odbora za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanja prostora oziroma Odbora za kmetijstvo na podlagi meril glede vsebnosti svinca v tleh in ogroženosti otrok. | 141.667,00 |  |  |
| Č | Asfaltiranje površin – središče Črne na Koroškem z ožjo okolico Ureditev pešpoti Hotel–Kovač. |  | 224.000,00 |  |
| Č | Asfaltiranje površin – Žerjav Preplastitev odcepa do kmetije Jurin v dolžini 150 m. Preplastitev makadamske površine na odcepu Završnik v dolžini 150 m. |  | 100.000,00 |  |
|  | Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah v Črni na Koroškem z okolico (Bistra, Ludranski vrh, Podpeca, Javorje, Jazbina, Koprivna itd.) Preplastitev odseka Koprivna–Kamnik v dolžini 440 m. Preplastitev odseka Podpeca–Rajzer v dolžini 120 m. Preplastitev ceste pri kmetiji Fajmut v Topli v dolžini 120 m. |  | 238.333,00 |  |
| Č | Asfaltiranje površin – središče Črne na Koroškem z ožjo okolico Ureditev ulice od gasilskega doma do Spodnjega Božička v dolžini 300 m. |  |  |  |
| Č | Asfaltiranje površin – Žerjav Preplastitev glavne ceste Žerjav–Jazbina v dolžini 200 m. |  |  |  |
| Č | Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah v Črni na Koroškem z okolico (Bistra, Ludranski vrh, Podpeca, Javorje, Jazbina, Koprivna itd.) Preplastitev odseka Ludranski vrh–Vesevk v dolžini 180 m. Preplastitev odseka Bistra–Obretan v dolžini 150 m. Preplastitev ceste pri kmetiji Matvoz v dolžini 150 m. Preplastitev makadama v Bistri – kmetija Plaznik v dolžini 150 m. |  |  |  |
| 2.3 | Mokro čiščenje javnih površin |  |  | 40.000,00 |
| M | Stroški izvajanja za mokro čiščenje prahu v Mežici Predvideno je mokro čiščenje utrjenih površin z namenskim strojem. Čiščenje se bo redno izvajalo na utrjenih površinah v kraju Mežica in okoliških zaselkih, na lokalnih cestah v skupni dolžini 30 km, pločnikih v skupni dolžini 4 km in v križiščih ter parkiriščih. | 22.000,00 |  |  |
| Č | Izvajanje sistematičnega mokrega čiščenja prahu v Črni na Koroškem in Žerjavu V sklopu ukrepa je predvideno čiščenje lokalnih in nekategoriziranih cest in javnih površin na območju občine Črna na Koroškem in Žerjava z delovnim vozilom proizvajalca Boschung (strojnik, gorivo, servis stroja, popravilo stroja itd.). |  | 18.000,00 |  |
| 2.4 | Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami |  |  | 10.000,00 |
| Č |  |  |  |  |
| Č | Prekrivanje golih površin z zeleno prevleko v središču Črne na Koroškem in Žerjava |  | 10.000,00 |  |
| 2.5 | Določitev lokacij za varno vrtnarjenje |  |  | 7.000,00 |
| Č | Vzdrževalna dela in dopolnitve varnega vrta v Žerjavu |  | 7.000,00 |  |
| 2.6 | Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraževanje in zdravstveno varstvo otrok |  |  | 24.000,00 |
| M | Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok V Mežici se ukrep izvaja v vrtcu in je vanj vključenih približno 100 otrok. V okviru ukrepa so v jedilnik otrok vključena živila z visoko vsebnostjo železa, kalcija in vitamina C, ki negativno vplivajo na vezavo svinca. Varovalna prehrana se zagotavlja tudi za otroke, ki ne hodijo v vrtec. | 8.000,00 |  |  |
| Č | Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok V Črni na Koroškem se ukrep izvaja v vrtcu in 1. razredu osnovne šole ter vključuje več kot 100 otrok. V okviru ukrepa so v jedilnik otrok vključena živila z visoko vsebnostjo železa, kalcija in vitamina C, ki negativno vplivajo na vezavo svinca. |  | 16.000,00 |  |
| 2.7 | Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za prebivanje |  |  | 110.000,00 |
| Č | Predvidena je obnova fasade objekta hotela v središču kraja Črna na Koroškem in knjižnjice |  | 110.000,00 |  |
| 2.8 | Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o možnih virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in varovalni prehrani |  |  | 25.000,00 |
| NIJZ | V okviru ukrepa so predvidene naslednje aktivnosti: priprava podlag za izbor živil v sklopu ukrepa dopolnilne varovalne prehrane. Usklajevanje procesa izpeljave ukrepa med dobavitelji in uporabniki hrane. Izvedba izobraževanja tehničnega osebja vrtcev in šol; izvedba učnih ur za otroke v vrtcih Mežica, Črna na Koroškem in Žerjav; objava prispevkov o izvajanju programa in priporočil za zmanjšanje izpostavljenosti v lokalnih glasilih; vzdrževanje spletne strani programa; priprava in predstavitev strokovnih prispevkov v zvezi s programom na strokovnih srečanjih; obveščanje drugih zainteresiranih deležnikov, zagotavljanje informacij za medije itd. |  |  |  |
| 2.9 | Ocena onesnaženja v širšem bivalnem okolju |  |  |  |
| 2.10 | Monitoring prašnih delcev v zraku |  |  | 20.000,00 |
| ARSO | Nadaljnje izvajanje monitoringa prašnih delcev v zraku na lokaciji v Žerjavu in izvedba meritev na lokaciji v Rudarjevem (območje hišnih številk 32, 30, 18) |  |  |  |
| 2.11 | Monitoring tal in vode |  |  | 17.500,00 |
| ARSO | Izvajanja monitoringa na površinah, kjer so bili izvedeni in kjer so predvideni ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja, ter na lokacijah, kjer so otroci s povišano vsebnostjo svinca v krvi |  |  |  |
| 2.12. | Usklajevanje priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega odloka na operativni ravni |  |  | 12.500,00 |
| NIJZ | Usklajevanje priprave predlogov za letni program ukrepov Priprava predlogov nalog, ki jih izvaja NIJZ, in skupaj z ARSO priprava programa monitoringov okolja (zrak, tla). Združitev končnih načrtov ukrepov, ki jih pripravita občini, z načrti monitoringa in informacijsko-motivacijskih aktivnosti v predlog obdobnega programa ukrepov, ki je poslan MOP. Priprava ocene stanja s predlogi prednostnih nalog in pregled izvedenega. Redno spremljanje stanja na terenu, pregled napredka zastavljenih aktivnosti. Pregledi lokacij, kjer so bile ugotovljene povišane vsebnosti svinca v krvi otrok. Evalvacija poteka programa s poročilom in oceno napredka. Priprava letnih poročil o izvajanju programa z opisom izvedenih aktivnosti. Pregled rezultatov monitoringa krvi otrok, monitoringa tal in zraka, pregled izvedbe zastavljenih aktivnosti ter na podlagi naštetega ocena napredka programa v smeri zastavljenega cilja. |  |  |  |

PRILOGA 2: RAZLAGA DEL, KI SO VKLJUČENA V POSAMEZNE AKTIVNOSTI

| UKREPI po točkah iz priloge 2 odloka | RAZLAGA UKREPA |
| --- | --- |
| 2.1 Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene otrokom | V sklopu ukrepa se prednostno izvaja menjava vrhnje plasti onesnažene zemlje s čisto zemljo oziroma drugo talno podlago, ki preprečuje dviganje prahu oziroma stik otrok z onesnaženimi tlemi. V ukrep so lahko uvrščene tudi druge aktivnosti, ki zmanjšujejo izpostavljenost otrok težkim kovinam na otroških igriščih oziroma njihov vnos v telo, kot so: ureditev higienskih kotičkov s pitno vodo na igriščih, ureditev poti na otroških igriščih, ureditev igral in okolice, vzdrževanje neonesnaženega materiala v peskovnikih. Uvedejo se drugi ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti težkim kovinam ali njihovega vnosa v telo s sklopu otroških igrišč, če je podana ustrezna strokovna razlaga doseženega učinka. |
| 2.2 Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in na katerih se zadržujejo otroci | V sklopu ukrepa se izvajajo preplastitve makadamskih in drugih neustrezno utrjenih površin, s katerih se dviguje onesnaženi prah. Ukrep se izvaja na igriščih, dvoriščih, cestah, parkiriščih oziroma vseh drugih površinah, v okolici katerih bivajo in se gibljejo otroci ter obstaja možnost raznosa onesnaženega prahu v prostore in na z njimi povezane površine. |
| 2.3 Mokro čiščenje javnih površin | V sklopu ukrepa je predvidena organizacija mokrega čiščenja utrjenih površin, na katerih se nabira onesnaženi prah. Ukrep vključuje nabavo ustreznega stroja z dodatno opremo, zagotovitev usposobljenih delavcev in materiala za izvajanje mokrega čiščenja. V okviru ukrepa se lahko izvajajo tudi druge aktivnosti, povezane s preprečevanjem prašenja onesnaženega materiala z utrjenih površin, če je pripravljena ustrezna strokovna razlaga učinka ukrepa z vidika preprečevanja izpostavljenosti težkim kovinam in njihovega vnosa v telo. |
| 2.4 Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami | V sklopu ukrepa se izvaja ureditev golih oziroma slabo poraščenih površin s čisto zemljo in zatravitvijo ter hortikulturno ureditvijo. Ukrep se izvaja na naseljenih območjih, kjer so gole površine. Ukrep se izvaja tudi v kombinaciji z drugimi ukrepi z namenom doseganja celovitega učinka in preprečevanja nastajanja oziroma širjenja golih površin. |
| 2.5 Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje | V sklopu ukrepa je predvidena ureditev namenskih površin s čisto zemljo za vrtnarjenje. Aktivnost vključuje ureditev gred oziroma vrtičkov s čisto zemljo, ureditev okolice vrtov, ureditev prostora za shranjevanje opreme, zagotovitev dostopa do čiste vode. |
| 2.6 Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraževanje in zdravstveno varstvo otrok | V sklopu ukrepa se izvajata nabava in priprava dodatnih živil oziroma jedi z večjo vsebnostjo snovi, ki krepijo zdravje in v povezavi z rednimi obroki negativno vplivajo na vezavo svinca v telesu. Prednostno se v okviru ukrepa nabavljajo bolj kakovostna ekološko pridelana živila, priprava živil pa je usmerjena v ohranitev njihovih pozitivnih hranilnih lastnosti. |
| 2.7 Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za prebivanje | V sklopu ukrepa se izvaja celovito čiščenje podstrešij oziroma ostrešij javnih objektov, na katerih je deponiran onesnaženi prah. Ukrep vključuje ureditev dotrajanih fasad javnih objektov, s katerih se lušči onesnaženi material, ter ureditev ostrešij z zamenjavo onesnaženih materialov in preprečevanjem ponovnega vnosa onesnaženega prahu na podstrešja stavb. |
| 2.8 Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o možnih virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in varovalni prehrani | V sklopu ukrepa se izvaja obveščanje javnosti in občutljivih skupin o poteku in učinkih programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja, obveščanje in spodbujanje občanov o lastni aktivnosti za zmanjšanje izpostavljenosti težkim kovinam in njihovega vnosa v telo ter preprečevanje njihove vezave v telesu. Spremlja se program dopolnilne varovalne prehrane v vrtcih in šolah ter nudi ustrezna strokovna podpora. Zagotovljeni so redno strokovno svetovanje, izvajanje informativnih točk in vzdrževanje spletne strani sanacijskega programa. |
| 2.9 Ocena onesnaženja v širšem bivalnem okolju | V okviru ukrepa je predvidena ocena onesnaženja okolja in posledične izpostavljenosti prebivalstva težkim kovinam na območjih, nekoliko oddaljenih od središč (Mežica, Žerjav, Črna na Koroškem), kjer so podatki o obremenjenosti okolja še pomanjkljivi. |
| 2.10 Monitoring prašnih delcev v zraku | V okviru ukrepa se izvaja monitoring prašnih delcev in težkih kovin v njih na lokacijah v Zgornji Mežiški dolini. Ukrep vključuje redne meritve na določenih lokacijah in ciljane meritve za pridobitev dodatnih informacij. Izvajajo se vzorčenje, laboratorijske analize in priprava poročil. |
| 2.11 Monitoring tal in vode | V okviru ukrepa se izvaja monitoring vzorcev tal na lokacijah, kjer so bili izvedeni ali je predvidena izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja. Ukrep vključuje izvedbo vzorčenja na izbranih lokacijah, izvedbo potrebnih laboratorijskih analiz, pripravo poročil, mnenj in predlogov. |
| 2.12 Usklajevanje priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programov ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega odloka na operativni ravni | V okviru ukrepa se izvajajo priprava letnih ukrepov nadzor nad izvajanjem ukrepov evalvacija, informacijska podpora, analize in priprava poročil. |