Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana	T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 39

E: gp.mzi@gov.si

www.mzi.gov.si

| Številka: 010-14/2018/291-02111213 Ljubljana, 5. 10. 2018 |
| --- |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Poročilo o stanju premostitvenih objektov na omrežju državnih cest v Republiki Sloveniji - predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko ..... sprejela naslednji S K L E P: Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o stanju premostitvenih objektov na omrežju državnih cest v Republiki Sloveniji. Stojan Tramte GENERALNI SEKRETAR Priloga: predmetno poročilo Prejmejo: Ministrstvo za infrastrukturo Družba DARS, d. d. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| Mag. Alenka Bratušek, ministrica Mag. Darja Kocjan, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet Mag. Zvonko Zavasnik, vodja Sektorja za ceste Mag. Simon Novak, sekretar |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| Pri pripravi predmetnega gradiva so sodelovali strokovnjaki družbe DARS d. d. in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| / |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| SKUPAJ |  |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: / |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: / Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| Mag. Alenka Bratušek MINISTRICA |

Priloga:

- Poročilo o stanju premostitvenih objektov na omrežju državnih cest v Republiki Sloveniji

Priloga

POROČILO O STANJU PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA OMREŽJU DRŽAVNIH CEST V REPUBLIKI SLOVENIJI

Poročilo o stanju premostitvenih objektov na omrežju državnih cest v Republiki Sloveniji je pripravljeno na osnovi podatkov prejetih s strani obeh upravljavcev državnih cest, in sicer družbe DARS d. d. za omrežje avtocest in hitrih cest ter Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za omrežje ostalih državnih cest.

- Omrežje avtocest in hitrih cest

DARS d. d. je kot upravljavec avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1C, Uradni list RS, št. 10/18) in Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) dolžan zagotavljati obdobne preglede premostitvenih objektov, katerih čista pravokotna odprtina presega 5 m. DARS d. d. je v ta namen septembra 2013 sklenil pogodbo z Zavodom za gradbeništvo Slovenije za izvajanje obdobnih glavnih pregledov premostitvenih objektov in avgusta 2013 z gradbenim inštitutom GI-ZRMK d. o. o. za izvajanje obdobnih rednih pregledov premostitvenih objektov. Periodičnost obdobnih pregledov je 3 leta, tako da se obdobni redni kot tudi obdobni glavni pregled posameznega premostitvenega objekta opravi s 6 letnim ciklom na način, da se izmenično opravi obdobni redni in obdobni glavni pregled premostitvenega objekta.

Metodologija izvedbe obdobnih pregledov

Obdobni redni in obdobni glavni pregledi premostitvenih objektov se izvajajo skladno z metodologijo izdelano na osnovi raziskovalne naloge »Vrednotenje varnosti cestnih mostov«, ki jo je razvil inštitut GI-ZRMK. Metodologija temelji na analizi poškodb na premostitvenih objektih, ki se ugotovijo v sklopu obdobnih pregledov premostitvenih objektov. Skladno z metodologijo se ugotavlja stanje premostitvenih objektov, ki se ovrednoti z »rating« oceno ter oceno kodificiranega stanja. Ocena kodificiranega stanja znaša med 1 in 5, pri čemer ocena 1 predstavlja kritično stanje, ocena 5 pa zelo dobro stanje premostitvenega objekta.

Stanje premostitvenih objektov na avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji

Na avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji imamo 1103 premostitvenih objektov, katerih čista pravokotna odprtina presega 5 m in so v upravljanju DARS d. d. Od tega imamo 303 nadvozov, ki so skladno s 60. členom Zakona o cestah v soupravljanju med DARS d. d. in upravljavci cest, ki potekajo preko nadvozov. Pri premostitvenih objektih v soupravljanju je skladno z Zakonom o cestah vzdrževanje nosilne konstrukcije premostitvenega objekta v pristojnosti DARS d. d., v pristojnosti upravljavca ceste, ki poteka preko premostitvenega objekta, pa je vzdrževanje vozišča, površin za pešce in kolesarje, naprav za odvodnjavanje, ograj in druge opreme ter naprav, ki služijo tej cesti.

Na podlagi ugotovitev pri obdobnih rednih in obdobnih glavnih pregledih premostitvenih objektov DARS d. d. vsako leto redno poskrbi tudi za izvedbo analize stanja premostitvenih objektov. Iz analize stanja premostitvenih objektov, ki se je izvedla maja 2018 na osnovi zadnjih pridobljenih podatkov, izhaja, da je:

- 50 % premostitvenih objektov v zelo dobrem stanju (557 premostitvenih objektov)

- 32 % premostitvenih objektov dobrem stanju (350 premostitvenih objektov)

- 14 % premostitvenih objektov v zadovoljivem stanju (154 premostitvenih objektov)

- 4 % premostitvenih objektov v slabem stanju (42 premostitvenih objektov)

- 0 % premostitvenih objektov v kritičnem stanju (0 premostitvenih objektov)

DARS d. d. je na podlagi rezultatov te analize stanja premostitvenih objektov pripravil plan ukrepov na premostitvenih objektih. V planu ukrepov so zajeti predvsem tisti premostitveni objekti, ki so bili z analizo stanja ocenjeni kot objekti v slabem stanju in so prikazani v naslednji tabeli:

| Cesta | Odsek | Opis odseka | Šifra | Objekt | Kraj / Ime objekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0616 | LJ(VIČ-KOZARJE) | VA0045 | VIADUKT | DOLGI MOST – L |
| A1 | 0016 | LJ(VIČ-KOZARJE) | VA0046 | VIADUKT | DOLGI MOST- D |
| A1 | 0638 | SL.KONJICE-DRAMLJE | VA0404 | VIADUKT | ŠKEDENJ I – L |
| A1 | 0638 | SL.KONJICE-DRAMLJE | VA0406 | VIADUKT | ŠKEDENJ II – L |
| A1 | 0038 | SL. KONJICE-DRAMLJE | VA0407 | VIADUKT | SLATINA – D |
| A1 | 0037 | SL.BISTRICA-SL.KONJICE | VA0078 | VIADUKT | PRELOGE |
| A1 | 0639 | DRAMLJE-CELJE | VA1048 | MOST | HUDINJA |
| A1 | 0656 | POSTOJNA-RAZDRTO | VA0188 | MOST | PIVKA |
| A1 | 0056 | POSTOJNA-RAZDRTO | VA0187 | MOST | PIVKA |
| H2 | 0033 | MARIBOR-TEZNO | VA0125 | MOST | DRAVA |
| H2 | 0633 | MARIBOR-TEZNO | VA0126 | POKRITI VKOP | MARIBOR – L |
| H2 | 0033 | MARIBOR-TEZNO | VA0127 | POKRITI VKOP | MARIBOR – D |
| H2 | 0033 | MARIBOR-TEZNO | VA0231 | PODVOZ | MARIBOR |
| A1 | 0018 | LJ(DOLENJSKA-BARJANSKA) | VA0236 | MOST | LJ(BARJE) – D |
| A1 | 0618 | LJ(DOLENJSKA-BARJANSKA) | VA0237 | MOST | LJ(BARJE) – L |
| A2 | 0001 | MEJA A (PREDOR)-HRUŠICA | VA0284 | MOST | SAVA |
| A2 | 0020 | LJ(MALENCE)-ŠMARJE-SAP | VA0300 | VIADUKT | REBER – D |
| A2 | 0620 | LJ(MALENCE)-ŠMARJE-SAP | VA0301 | VIADUKT | REBER – L |
| A1 | 0052 | BREZOVICA-VRHNIKA | VA0129 | NADVOZ | BREZOVICA |
| A2 | 0002 | HRUŠICA-LIPCE | VA0286 | NADVOZ | HRUŠICA |

Na podlagi predhodnih analiz stanja in planov ukrepov DARS d. d. že izvaja obnovitvene ukrepe na premostitvenih objektih, med drugim tudi na tistih premostitvenih objektih, ki so bili skladno z analizo stanja ocenjeni kot objekti v slabem stanju in so prikazani v naslednji tabeli:

| Cesta | Odsek | Opis odseka | Šifra | Objekt | Kraj / Ime objekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 0655 | UNEC-POSTOJNA | VA0175 | VIADUKT | RAVBARKOMANDA – L |
| A1 | 0055 | UNEC-POSTOJNA | VA0174 | VIADUKT | RAVBARKOMANDA - D |

Del premostitvenih objektov, ki so bili skladno z analizo stanja ocenjeni kot premostitveni objekti v slabem stanju, se bo obnovil oziroma zamenjal v sklopu širitve zahodne ljubljanske obvoznice. Navedeni objekti so prikazani v naslednji tabeli:

| Cesta | Odsek | Opis odseka | Šifra | Objekt | Kraj / Ime objekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 0015 | LJ(BRDO-KOZARJE) | VA0038 | NADVOZ | LJ(BRDO) |
| A2 | 0615 | LJ(BRDO-KOZARJE) | VA0040 | MOST | GRADAŠČICA |
| A2 | 0015 | LJ(BRDO-KOZARJE) | VA0041 | MOST | GRADAŠČICA |

Od premostitvenih objektov, ki so skladno z analizo stanja ocenjeni kot premostitveni objekti v slabem stanju, je 40 % oziroma 17 premostitvenih objektov, ki so v soupravljanju.

Za obnovo premostitvenih objektov v soupravljanju je DARS d. d. vzpostavil sistematičen pristop, v sklopu katerega se pred pričetkom obnove premostitvenega objekta s soupravljavcem sklene sporazum za izvedbo obnovitvenih del. Realizacija sklenitve teh sporazumov je odvisna predvsem od uskladitve finančnega plana med DARS d. d. in soupravljavci.

Tako DARS d. d. že izvaja intenziven pristop pri dogovarjanju izvedbe obnov premostitvenih objektov, ki so v soupravljanju z Mestno občino Ljubljana, s katero ima DARS d. d., poleg Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, največ premostitvenih objektov v soupravljanju. V sklopu tega je bil podpisan sporazum za rekonstrukcijo dveh nadhodov nad severno ljubljansko obvoznico. Nadalje je bila z Mestno občino Ljubljana dogovorjena dinamika izvedbe obnovitvenih del na preostalih premostitvenih objektih, ki so bili skladno z analizo stanja ocenjeni kot premostitveni objekti v slabem stanju.

Poleg sporazumov za obnovo premostitvenih objektov v soupravljanju z Mestno občino Ljubljana so sklenjeni oziroma v usklajevanju še sporazumi za obnovo premostitvenih objektov v soupravljanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Mestno občino Maribor, Mestno občino Celje, Mestno občino Kranj, Občino Postojna, Občino Vrhnika, Občino Žirovnica, Občino Domžale, Občino Slovenska Bistrica, Občino Vransko, Občino Braslovče in Občino Ivančna Gorica.

Zaključek

Na osnovi podane obrazložitve upravljavca avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji se ocenjuje, da DARS d. d. ustrezno spremlja stanje premostitvenih objektov, planira in izvaja potrebne ukrepe na premostitvenih objektih ter s tem zagotavlja ustrezen nivo varnosti premostitvenih objektov.

- Omrežje ostalih državnih cest

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je upravljavec omrežja glavnih in regionalnih cest v Republiki Sloveniji. Na omrežju glavnih in regionalnih cest se trenutno nahaja 1418 premostitvenih objektov nad 5 m svetle razpetine. Pod premostitvene objekte spadajo viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi, galerije, predori, podhodi, nadhodi in prepusti.

Varnost objektov se zagotavlja s pravočasnim planiranjem sanacij, rekonstrukcij ter zamenjav obstoječih objektov z novimi. Pogoj za uspešno planiranje obnov pa je banka cestnih podatkov za premostitvene objekte, kjer se nahajajo informacije o posameznih objektih ter informacije o poškodovanosti objektov, ki se jih pridobiva s periodičnim izvajanjem pregledov objektov s svetlo razpetino nad 5 m. V skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) izvaja upravljavec cest nadzor nad premostitvenimi objekti z izvajanjem obdobnih pregledov objektov, izrednih pregledov objektov ter z izvajanjem pregledov s strani pregledniške službe izvajalca rednega vzdrževanja cest.

Obdobni pregledi objektov se izvajajo na podlagi Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest najmanj enkrat na šest let. Obdobni pregledi jeklenih in lesenih cestnih objektov pa se morajo izvajati najmanj enkrat letno. Pregledati se morajo vsi deli cestnih objektov in na zahtevo upravljavca cest izvesti tudi meritve in preizkusi. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ne glede na navedeni pravilnik zagotavlja dodatno varnost premostitvenih objektov s pogostejšim izvajanjem obdobnih pregledov v skladu z internim navodilom št. 37165-46/2012/30 (904) z dne 12. 12. 2017, v katerem so obdobni pregledi objektov razdeljeni na:

- redne preglede:

•	za objekte, katerih konstrukcija je jeklena, lesena oziroma sovprežna (sovprega jeklo – beton) se redni pregledi izvajajo vsako leto.

•	za preostale objekte se redni pregledi izvajajo na dve leti.

- glavne preglede:

•	za objekte, katerih konstrukcija je jeklena, lesena oziroma sovprežna (sovprega jeklo – beton) se glavni pregledi izvajajo na vsakih 5 let.

•	za preostale objekte se glavni pregledi izvajajo na vsakih 6 let.

V skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest se lahko izvaja tudi izredne preglede cestnih objektov, ki se jih opravi:

- neposredno ali takoj po dogodkih kot so naravne nesreče, hude prometne nesreče, požar, eksplozije, posedanje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, oziroma takrat, ko je ogrožena varnost cestnega prometa,

- ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,

- pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanje dodatnih ali izrednih prometnih obremenitev,

- pred potekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt.

Pri izrednih pregledih velja, da upravljavec cest določi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s predlogom potrebnih ukrepov in določi pogoje za začasno oziroma stalno uporabo ceste ali cestnega objekta.

Morebitno hitrejše slabšanje obstoječih poškodb se uspešno ugotavlja z izvajanjem pregledov s strani pregledniške službe izvajalca rednega vzdrževanja cest. Te preglede se izvaja najmanj enkrat na 3 mesece, obsegajo pa vizualni pregled cestnih objektov in se osredotočajo zlasti na nosilne elemente objektov ter na varnost objektov.

Rezultati obdobnih pregledov objektov, ki jih po internem navodilu delimo na glavne in redne preglede, so povzeti v zapisnikih pregledov objektov. Zapisniki med drugim vsebujejo opise in slike poškodb, povzetke stanja, potrebne ukrepe in ocene stanja objektov. Stanje premostitvenih objektov, ki se je nazadnje spremenilo na podlagi zadnjih obdobnih pregledov, je trenutno naslednje:

| OCENA STANJA | ŠTEVILO OBJEKTOV > 5 m |
| --- | --- |
| ocena 1 - zelo slabo | 58 |
| ocena 2 - slabo | 231 |
| ocena 3 – dobro (zadovoljivo) | 445 |
| ocena 4 - zelo dobro | 338 |
| v gradnji oziroma ocena 5 – odlično | 346 |
| SKUPAJ | 1418 |

Planiranje obnov objektov torej temelji na ugotovitvah obdobnih pregledov objektov, ob hkratnem upoštevanju pomembnosti cestnih povezav, povprečnega letnega dnevnega prometa cest in tudi drugih dejavnikov. Poudariti velja tudi, da ocena ena iz obdobnega pregleda objekta še ne pomeni avtomatično ogrožene stabilnosti objekta. Za slabše objekte s poškodbami, ki bi lahko pomenile tudi zmanjšano stabilnost objektov se, v kolikor niso možne takojšne obnove, izdela varnostna analiza določitve največjih dovoljenih prometnih obtežb. Kot je razvidno že iz naslova analiz, so njihovi rezultati ugotovitve največjih dovoljenih prometnih obtežb vozil, ki lahko varno prečkajo premostitvene objekte.

V sklopu gospodarjenja s premostitvenimi objekti se je potrebno zavedati, da je poleg stroška izgradnje novega mostu, strošek tudi izvajanje investicijskih vzdrževalnih del, večjih sanacij, rekonstrukcij objekta ter po izteku življenjske dobe objekta tudi njegova porušitev. Premostitveni objekti se projektirajo in gradijo za življenjsko dobo približno 100 let. Sestavni deli premostitvenih objektov imajo različne življenjske dobe. Najmanjšo življenjsko dobo ob izvajanju rednih vzdrževalnih del ima oprema objektov (ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, robni venci, hodniki, ograje, izolacija, vozišče), ki znaša cca 20 - 25 let, življenjska doba prekladne konstrukcije naj bi znašala do 100 let, podporne konstrukcije pa nad 130 let. Iz navedenih življenjskih dob sledi tudi cikel vzdrževalnih del, ki naj bi se izvajal na vsakih 20 do 30 let. Obseg vzdrževalnih del pa je odvisen od poškodovanosti objekta. Objekti dosežejo navedene življenjske dobe le v primeru rednega izvajanja vseh potrebnih vzdrževalnih del. V primeru, da se vzdrževanje objekta ne izvaja redno, se življenjska doba objektov temu primerno znižuje, stroški vzdrževanja pa povečujejo. V premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji se v vzdrževanje premostitvenih objektov vlaga premalo finančnih sredstev, zaradi česar je povprečna dosežena življenjska doba objektov znižana, stroški vzdrževanja objektov pa so višji. Pri gospodarjenju z objekti so že leta med najnaprednejšimi v Evropi na Švedskem, kjer so zaradi rednega izvajanja vzdrževalnih del že pred leti v vzdrževanje objektov vlagali manj kot 1 % vrednosti vseh objektov na leto. Glede na trenutno stanje premostitvenih objektov na glavnih in regionalnih cestah bi morala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo letno vlagati v gospodarjenje z objekti vsaj 3 – 4 % vrednosti vseh objektov, oziroma vsaj 25 mio EUR letno (vrednost 1418 objektov nad 5 m svetle odprtine se ocenjuje na cca 750 mio EUR x 3,5% = 26,3 mio EUR na leto), s čimer bi letno lahko izvedla posege na vsaj 50 - 60 premostitvenih objektih letno in sicer na vsaj 30 - 40 objektih večje sanacije, rekonstrukcije oziroma zamenjave obstoječih objektov z novimi, na vsaj 20 objektih pa investicijska vzdrževalna dela (sanacije v manjših obsegih). V primeru navedene periodike vzdrževanja, bi se stanje objektov izboljševalo tako, da bi bili v roku približno 15 let popravljeni vsi zelo slabi in slabi premostitveni objekti s svetlo odprtino nad 5 m (oceni 1 in 2 na podlagi zapisnikov obdobnih pregledov). To pomeni, da bi se obnove objektov v večini nanašale na objekte z oceno 3 (dobro), kar bi posledično pomenilo tudi zmanjševanje letnega stroška vzdrževanj objektov.

Glede na trenutna vlaganja v vzdrževanje premostitvenih objektov na glavnih in regionalnih cestah pa preidejo premostitveni objekti po približno 60 do 65 letih v zelo slabo stanje. Z izvedbo obsežne rekonstrukcije objekta se lahko življenjska doba objekta podaljša za 30 do 35 let, če je tak poseg seveda ekonomsko upravičen, sicer pa je potrebna zamenjava obstoječega objekta z novim. Če se hoče vzdrževati varnost in prevoznost objektov, ob upoštevanju, da je na območju glavnih in regionalnih cestah 1418 (na dan 29. 8. 2018) premostitvenih objektov s svetlim razponom nad 5 metrov ter da je glede na trenutno stanje skrajni rok rekonstrukcije oziroma nadomestne gradnje posameznega objekta 65 let, je potrebno vsako leto izvesti najmanj 22 rekonstrukcij oziroma zamenjav obstoječih objektov z novimi (1418 objektov / 65 let = 21,77).

Za bolj nazoren prikaz se v nadaljevanju podaja pregled izvedenih večjih posegov na objektih v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (obsežnejših sanacij, rekonstrukcij, zamenjav obstoječih objektov z novimi) s svetlo razpetino nad 5 m in sicer od leta 1990 dalje:

| Leto | Skupaj | Leto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 30 | 2004 | 6 |
| 1991 | 24 | 2005 | 8 |
| 1992 | 26 | 2006 | 15 |
| 1993 | 26 | 2007 | 32 |
| 1994 | 31 | 2008 | 32 |
| 1995 | 13 | 2009 | 25 |
| 1996 | 38 | 2010 | 16 |
| 1997 | 37 | 2011 | 20 |
| 1998 | 47 | 2012 | 3 |
| 1999 | 22 | 2013 | 1 |
| 2000 | 25 | 2014 | 6 |
| 2001 | 22 | 2015 | 12 |
| 2002 | 12 | 2016 | 20 |
| 2003 | 17 | 2017 | 26 |
|  |  | skupaj | 592 |

V sklopu gospodarjenja s premostitvenimi objekti je bilo od leta 2014 dalje izvedeno tudi 19 ukrepov, ki so se nanašali na omejevanje največje dovoljene prometne obtežbe in 19 omejitev hitrosti vozil preko premostitvenih objektov z namenom zmanjševanja dinamičnih učinkov na objekte.

Seznam obnovljenih objektov in objektov v obnovi z izvedenimi ukrepi omejitev hitrosti vozil:

| ŠT. | ŠIFRA |  | CESTA | ODSEK | STAC. | KRAJ | PREMOSTITEV | POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE | PREDVIDENI UKREPI | Vrednost rekonstrukcije oziroma nadomestne gradnje v € z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE0148 | R1 | 234 | 1280 | 304 | DOLE | PEŠNICA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase | omejitev odpravljena | 292.775,65 |
| 2 | CE0124 | G1 | 4 | 1261 | 5930 | VINSKA GORA | PIREŠICA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase | omejitev odpravljena | 434.292,25 |
| 3 | MB0242 | R3 | 704 | 1353 | 1800 | VUHRED | DRAVA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase | omejitev odpravljena | 4.323.221,80 |
| 4 | KR0011 | R2 | 452 | 0368 | 2540 | HRUŠICA | JESENICA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase | objekt v gradnji | 311.100,00 |
| 5 | CE0250 | R3 | 693 | 2302 | 6820 | SELCE | HUDINJA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase | objekt v gradnji | 474.043,26 |
| 6 | GO0085 | R2 | 401 | 1020 | 3790 | ŽAGA | GLOBOČAK | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase, enosmerno izmenični promet | objekt v gradnji | 547.884,35 |
| 7 | MB0097 | R3 | 688 | 1233 | 10130 | PEČKE | LOŽNICA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase | omejitev odpravljena | 615.038,51 |
| 8 | LJ0112 | R1 | 225 | 1084 | 3400 | POTOK V ČRNI | ČRNA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase | objekt v gradnji | 1.321.558,50 |
| 9 | KR0112 | R1 | 209 | 1092 | 6120 | SUHA | RIBČEV LAZ | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase, preprečitev dostopa na hodnike | omejitev odpravljena | 257.899,33 |
| 10 | GO0198 | R3 | 606 | 5703 | 21308 | BUDGOJ | JUDRIJE | Omejitev hitrosti na 30 km/uro | omejitev odpravljena | 118.724,90 |
| 11 | MB0046 | R2 | 430 | 276 | 1220 | SP. LOŽNICA | LOŽNICA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila nad 7,5 t skupne mase | objekt v gradnji | 682.872,61 |
| 12 | MB0306 | RT | 926 | 6506 | 3942 | KOPRIVNA | MEŽA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila s skupno maso nad 7,5 tone | objekt v gradnji | 759.824,15 |

Seznam objektov, ki še niso bili obnovljeni, z izvedenimi ukrepi omejitev hitrosti vozil za objekte:

| ŠT. | ŠIFRA |  | CESTA | ODSEK | STAC. | KRAJ | PREMOSTITEV | UKREP | PREDVIDENI UKREPI | Vrednost rekonstrukcije oziroma nadomestne gradnje v € z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MS0228 | R1 | 231 | 1323 | 2,977 | STROČJA VAS | ŠČAVNICA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila s skupno maso nad 7,5 tone | Izdelana bo projektna dokumentacija za obnovo mostu | / |
| 2 | CE0015 | R2 | 447 | 0290 | 9 | BRODE | BOLSKA | omejitev hitrosti na 40 km/uro | Izdelana je projektna dokumentacija za obnovo mostu, predvidena je gradnja mostu | / |
| 3 | CE0209 | R3 | 681 | 4006 | 1140 | LAHOMNO | LAHOMNICA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila s skupno maso nad 25 ton | Izdelana bo projektna dokumentacija za obnovo mostu | / |
| 4 | GO0120 | G2 | 102 | 1036 | 7720 | SP. KANOMLJA | GRDA GRAPA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila s skupno maso nad 7,5 tone. Gradnja novega objekta se bo pričela v kratkem | Pričela se bo gradnja mostu | 306.254,16 |
| 5 | CE0023 | G1 | 5 | 0330 | 300 | PLAZ | RIMSKE TOPLICE | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila s skupno maso nad 7,5 tone | Izveden bo razpis za obnovo mostu | / |
| 6 | MS0202 | R1 | 230 | 1309 | 6000 | INUNDACIJA | LJUTOMER | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila s skupno maso nad 25 ton, preprečen dovoz na hodnike | Izveden bo razpis za obnovo mostu | / |
| 7 | CE0236 | RT | 924 | 3559 | 10200 | PODVOLOVLJEK | LUČNICA | omejitev hitrosti na 30 km/uro za vozila s skupno maso nad 7,5 tone | Pričela se bo gradnja mostu | 268.672,37 |

Seznam objektov z izvedenimi ukrepi omejevanja največjih dovoljenih prometnih obtežb:

| Št. | Šifra | Ivrc | Cesta | Odsek | StacZ | Kraj | Ime premostitve | Omejitev prometne obtežbe (v tonah) | Predvideni / izvedeni ukrepi | Vrednost rekonstrukcije oziroma nadomestne gradnje v € z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE0126 | G1 | 4 | 1262 | 1.350 | SKRLINOV GRAD | SOCKA | 25 | omejitev odpravljena | 599.459,22 |
| 2 | CE0180 | R3 | 682 | 1441 | 9.150 | LEDINŠČICA | BISTRICA | 12 | omejitev odpravljena | 383.812,51 |
| 3 | CE0181 | R3 | 682 | 1441 | 8.060 | STRAŠKA GORCA | BISTRICA | 25 | omejitev odpravljena | 508.832,44 |
| 4 | GO0016 | R2 | 444 | 0347 | 7.480 | OZELJAN | OZLENŠČEK | 20 | omejitev odpravljena | 41.296,51 |
| 5 | GO0025 | R1 | 203 | 1002 | 12.520 | KLUŽE | KORITNICA | 20 | omejitev odpravljena | 443.953,49 |
| 6 | GO0100 | R1 | 206 | 1028 | 2.720 | ŠUBCA | HUDOURNIK | 20 | objekt v gradnji | 874.083,42 |
| 7 | GO0101 | R1 | 206 | 1028 | 4.290 | TRENTA | HUDOURNIK | 20 | objekt v gradnji |  |
| 8 | GO0135 | R3 | 612 | 1042 | 200 | PLAVE | SOČA | 25 | omejitev odpravljena | 595.036,65 |
| 9 | KP0032 | G1 | 6 | 0338 | 4.670 | PRESTRANEK | PIVKA | 20 | omejitev odpravljena | 362.526,66 |
| 10 | LJ0004 | R1 | 211 | 0212 | 4.520 | MEDNO | ŽELEZNICA | 30 | omejitev odpravljena | 1.978.826,62 |
| 11 | LJ0145 | G2 | 108 | 1181 | 3.900 | VIDEM | MLINSKI POTOK | 25 | omejitev odpravljena | 422.556,79 |
| 12 | MB0290 | R3 | 702 | 2704 | 900 | TRBONJE | REKA | 30 | omejitev odpravljena | 179.242,44 |
| 13 | MS0337 | R3 | 724 | 5693 | 545 | KRPLIVNIK | VELIKA KRKA | 30 | objekt v gradnji | 1.189.607,61 |
| 14 | NM0105 | R2 | 424 | 1166 | 500 | ŠMARJE | ŽELEZNICA | 30 | omejitev odpravljena | 714.485,44 |
| 15 | NM0215 | R3 | 679 | 3909 | 2.190 | OREHOVO | ČRNI POTOK | 20 | omejitev odpravljena | 382.228,95 |
| 16 | GO0041 | G2 | 103 | 1008 | 200 | UŠNIK | KOZJAK | 30 | omejitev odpravljena | 216.529,13 |
| 17 | GO0043 | G2 | 103 | 1008 | 3.000 | PODSELO | HUDOURNIK | 30 | omejitev odpravljena | 141.026,16 |
| 18 | GO0195 | R3 | 606 | 5703 | 13.490 | BRITOF | ŠEBERJAK | 30 | omejitev odpravljena | 165.323,04 |
| 19 | LJ0077 | R2 | 447 | 0292 | 2080 | TROJANE | PLAZ | uvedba enosmerno izmeničnega prometa | omejitev odpravljena | 615.407,72 |

Posebno pa velja omeniti objekte v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, na katerih bi bilo potrebno, zaradi njihovega stanja, v najkrajšem možnem času nujno pričeti z rekonstrukcijami oziroma njihovimi zamenjavami:

| Šifra | IVRC | Cesta | Odsek | Opis odseka | Stacionaža | Kraj | Ime premostitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NM0141 | R1 | 218 | 1215 | VINICA-MOST ČEZ KOLPO | 840 | VINICA | KOLPA |
| CE0076 | R2 | 423 | 1243 | BISTRICA OB SOTLI-POLJE | 1025 | POLJE/BISTRICI | SOTLA |
| NM0108 | R3 | 660 | 1342 | DOLENJCI-ADLEŠIČI-ŽUNIČI | 9310 | ŽUNIČI | KOLPA |
| KP0077 | G1 | 11 | 1062 | KOPER-DRAGONJA | 14520 | DRAGONJA | DRAGONJA |

V prilogi posredujemo mesečno poročilo v obliki preglednice za premostitvene objekte na državnih cestah, v katero so uvrščeni:

- premostitveni objekti s svetlo dolžino med krajnimi oporniki nad 5 m, kateri so v zapisnikih rednih in glavnih pregledov ocenjeni z oceno 1 (zelo slabo stanje) in 2 (slabo stanje),

- premostitveni objekti s svetlo dolžino med krajnimi oporniki nad 5 m, ki so bili s strani preglednikov objektov uvrščeni v seznam tako imenovanih kritičnih premostitvenih objektov,

- premostitveni objekti, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov (NRP),

- premostitveni objekti, na katerih so bili od leta 2014 naprej uvedeni ukrepi za zagotavljanje varnosti pri njihovi uporabi (omejitve največjih dovoljenih prometnih obtežb, uvedbe enosmernega izmeničnega prometa, uvedba zmanjšanja največje dovoljene hitrosti vozil)

- premostitveni objekti, za katere je bilo ugotovljeno slabo stanje oziroma druge pomanjkljivosti, ki vplivajo na zmanjšanje varnosti objektov.

Za objekte, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov, se v prvem stolpcu nahaja številka projekta NRP. Sledijo podatki o objektu kot šifra objekta, cesta, odsek, stacionaža, bližnji kraj, ime premostitve, tip objekta (M – most, T – predor, N – nadvoz, P – podvoz, G – galerija, V – viadukt), odprtina med krajnimi oporniki, ocena na osnovi rednega oziroma glavnega pregleda, opis večjih nepravilnosti, potrebni ukrepi za zagotavljanje ustrezne varnosti pri uporabi objekta, investicijsko vrednost (za objekte, ki so uvrščeni v NRP), ocene investicijske vrednosti (za objekte, ki niso uvrščeni v NRP), razpoložljivo projektno dokumentacijo, trenutne aktivnosti, izvedene začasne ukrepe, občine.

Iz zadnjega poročila, v katerem je bilo evidentiranih 443 premostitvenih objektov, je bilo izvzetih 23 premostitvenih objektov, ki so bili obnovljeni. Za obnovo ostaja tako še 420 premostitvenih objektov s svetlo odprtino nad 5 m.

Rekonstruirani (obnovljeni) so naslednji objekti:

| Šifra | Ivrc | Cesta | Odsek | StacZ | Kraj | Ime premostitve | Ukrep |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE0070 | R1 | 219 | 1239 | 450 | GRLIČE | MESTINJŠČICA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| CE0073 | R1 | 219 | 1239 | 11240 | POČETRTEK | ŽUPNIJSKI JAREK | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| CE0075 | R1 | 219 | 1240 | 8820 | HRASTJE | BISTRICA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| KR0078 | RT | 901 | 1001 | 1900 | PLANICA | HUDOURNIK | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| KR0095 | R2 | 403 | 1076 | 8400 | BUKOVICA | LUŠA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| KR0191 | R1 | 201 | 0205 | 1570 | HRUŠICA | PRESUŠNIK | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| LJ0285 | G2 | 102 | 1461 | 50 | LOGATEC | LOGAŠČICA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| MB0019 | G1 | 1 | 0245 | 12480 | SP. SLEMEN | HABIDOV POTOK | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| MB0168 | R3 | 710 | 1292 | 9890 | SP. DUPLEK | KORENSKI POTOK | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| MB0242 | R3 | 704 | 1353 | 1800 | VUHRED | DRAVA | Obnovljen objekt. Pridobljeno dovoljenje za uporabo |
| MB0243 | R3 | 704 | 1353 | 2020 | VUHRED | ŽELEZNICA | Obnovljen objekt. Pridobljeno dovoljenje za uporabo |
| MS0218 | R2 | 442 | 1318 | 7550 | BOGOJINA | BOGOJINSKI P. | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| NM0222 | RT | 918 | 3652 | 10760 | SP. BILPA | RINŽA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| PT0077 | G1 | 9 | 0362 | 760 | JUROVCI | POLSKAVA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| PT0079 | G1 | 9 | 0351 | 1100 | PODLEHNIK | ROGATNICA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| PT0081 | G1 | 9 | 0351 | 3210 | PODLEHNIK | ROGATNICA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| PT0082 | G1 | 9 | 0351 | 3940 | PODLEHNIK | LC 456410 | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| PT0083 | G1 | 9 | 0351 | 4390 | ZAKL | ROGATNICA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| PT0084 | G1 | 9 | 0351 | 5290 | ZAKL | ROGATNICA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| PT0085 | G1 | 9 | 0351 | 6730 | STANOŠINA | STRGANCA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| PT0099 | R3 | 690 | 1235 | 400 | TRŽEC | POLSKAVA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| MB0013 | G1 | 1 | 0244 | 3500 | JAVNEK | JAVNIŠKI GRABEN | obnovljen v sklopu vzdrževanja |
| MB0054 | R2 | 449 | 0314 | 13380 | ZAMARKOVA | GLOBOVNICA | obnovljen v sklopu vzdrževanja |

Direkcija Republike Slovenije opozarja na nujnost izvedbe novega mostu čez Dragonjo pri Dragonji (KP0077) na G1-11/1062 v km 14,520, na nujnost rekonstrukcije mostu čez Kolpo v Vinici NM0141 na R1-218/1215 v km 0,840, rekonstrukcijo mostu čez Sotlo CE0076 na R2-423/1243 v km 1,025, rekonstrukcijo mostu čez Kolpo pri Žuničih NM0108 na R3-660/1342 v km 9,310 ter izgradnjo novega mostu čez Kamenico v Božakovem na R3-662/5407 v km 8,126, ki je bil v septembru 2014 zaprt za ves promet zaradi večjih poškodb na nosilni konstrukciji objekta, ki so nastale kot posledica visokih vod. Za vse navedene objekte se predlaga čim hitrejšo sklenitev meddržavnega sporazuma z Republiko Hrvaško, ki je osnova za vse nadaljnje aktivnosti.

- Zaključek

Na osnovi zaključkov, ki izhajajo iz podatkov prejetih s strani obeh upravljavcev državnih cest, in sicer družbe DARS d. d. za omrežje avtocest in hitrih cest ter Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za področje ostalih državnih cest, se ocenjuje, da navedena upravljavca državnega cestnega omrežja ustrezno spremljata stanje premostitvenih objektov ter z izvajanjem potrebnih ukrepov zagotavljata ustrezen nivo varnosti premostitvenih objektov.

Ustrezna varnost objektov se sicer zagotavlja s pravočasnim načrtovanjem sanacij, rekonstrukcij ter zamenjav obstoječih objektov z novimi. Načrtovanje obnov premostitvenih objektov temelji na ugotovitvah obdobnih pregledov objektov, ob hkratnem upoštevanju pomembnosti cestnih povezav, povprečnega letnega dnevnega prometa cest in drugih dejavnikov. Dejstvo je, da nižja ocena iz obdobnega pregleda objekta še ne pomeni avtomatično ogrožene stabilnosti samega objekta. Za slabše objekte s poškodbami, ki bi lahko pomenile tudi zmanjšano stabilnost objektov se, v kolikor niso možne takojšne obnove, izdela varnostna analiza določitve največjih dovoljenih prometnih obtežb oziroma določi največje dovoljene obtežbe vozil, ki lahko varno prečkajo premostitvene objekte na omrežju.

V zvezi s tematiko stanja premostitvenih objektov v Republiki Sloveniji je potrebno omeniti tudi dejstvo, da je Ministrstvo za infrastrukturo pred kratkim na vsa združenja slovenskih občin naslovilo opozorilo, da so v skladu z Zakonom o cestah občine kot upravljavci občinskih cest dolžne zagotoviti varen in nemoten promet. Predlagano je bilo, da so občine v segmentu zagotavljanja varne cestne infrastrukture zelo pazljive, pozorne in hkrati zagotavljajo preglede premostitvenih objektov v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest.