POTRJEN 

| Številka: 354-16/2019-2550- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana, 8.9..2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Sprememba veljavnega načrta razvojnih programov 2021 – 2024, sprememba izhodiščne vrednosti projekta št. 2550-21-0056 »Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju«.- predlog za obravnavo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2021 pod točko ….. sprejela naslednji SKLEP V Načrtu razvojnih programov 2021-2024 se skladno s priloženo tabelo spremeni projekt: 2550-21-0056 »Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju«. Priloga: - obrazec 3 Mag. Janja Garvas Hočevar vršilka dolžnosti generalnega sekretarja Sklep prejmejo: - Ministrstvo za okolje in prostor, (gp.mop@gov.si) - Generalni sekretariat Vlade RS ( (gp.gs@gov.si) - Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor - Dr. Polonca Ojsteršek Zorčič, vodja Sektorja za odpadke - Iztok Slatinšek v.d. Generalnega direktorja Direktorat za okolje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. Kratek povzetek gradiva: Predlagana sprememba veljavnega Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 za projekt 2550-21-0056 »Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju je nastala zaradi povišanja cen gradbenih storitev in gradbenega materiala, kar je posledica COVID 19 v letu 2020-2021. Namen projekta je saniranje zemljine in zunanja ureditev vrtcev ter s tem izboljšanje stanja okolja na območju vrtca Anice Černejeve, Enota Luna Ljubljanska cesta 48, vrtca Zarja, Enota Iskrica Pucova ulica 3 in vrtca Tončke Čečeve, Enota Center Kocenova ulica 10 skupaj z igriščem na Savinjskem nabrežju. Ocenjena vrednost celotne investicije je - 1.250.000,00 EUR skupaj z DDV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |
| c) | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |
| e) | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |
| - 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: Sredstva za financiranje aktivnosti so v letu 2021, v znesku 899.654,18 EUR, zagotovljena na proračunski postavki 153246 Saniranje neurejenih odlagališč, i na projektu 2550-21-0056 – Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju. #### Dodatna sredstva iz naslova povišanja cen v letu 2021, v višini 320.000,00 EUR, in v letu 2022, v višini 30,345,82 EUR, pa se bodo prerazporedila iz evidenčnega projekta 2550-19-0001 –Sanacija vrtcev v Celjski kotlini.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 |  | t + 2 |  |  |  |  | t + 3 |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za okolje in prostor |  | 2550-21-0056 Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju |  |  | 153246-Saniranje neurejenih odlagališč |  | 899.654,18 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za okolje in prostor |  |  | 2550-19-0001 Sanacija vrtcev v Celjski kotlini |  | 153246-Saniranje neurejenih odlagališč |  | 320.000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.345,82 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 0,00 EUR |  |  |  |  | # 0,00 EUR |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  | # 0,00 EUR |  |  |  |  | # 0,00 EUR |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu - Finančne posledice za državni proračun II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo Iz PP 153246 iz projekta 2550-19-0001 Sanacija vrtcev v Celjski kotlini II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: ……… V razpravo so bili vključeni: - nevladne organizacije, - predstavniki zainteresirane javnosti, - predstavniki strokovne javnosti. - . Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano …………….. Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |
| Mag. Andrej Vizjak MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev

PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-2024 predlagamo novelacijo projekta 2550-21-0056 –Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju.

Namen projekta je saniranje zemljine in zunanja ureditev vrtcev ter s tem izboljšanje stanja okolja na območju vrtca Anice Černejeve, Enota Luna Ljubljanska cesta 48, vrtca Zarja, Enota Iskrica Pucova ulica 3 in vrtca Tončke Čečeve, Enota Center Kocenova ulica 10 skupaj z igriščem na Savinjskem nabrežju.

Cilji za izboljšanje stanja okolja na območju zgoraj navedenih vrtcev so:

- znižati vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih otroških igrišč vrtcev pod mejne vrednosti, določene s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednostni nevarnih snovi v tleh;

- zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam v vrtcu;

- preprečiti oziroma omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolje.

Navedeni cilji bodo doseženi z ukrepi za izboljšanje kakovosti tal:

- zamenjava onesnažene zemljine,

- ureditev novih zelenih površin – rekultivacija otroškega igrišča,

- varnostni ukrepi pri izvajanju odkopa, in

- monitoring tal.

Ocenjena vrednost celotne investicije  po predračunu projektanta (PZI) je  znašala 876.131,55 EUR skupaj z DDV.

Vrednost  investicije na podlagi prejete ponudbe iz JN 430-38/2021-2550 znaša 1.209.976,53 EUR skupaj z DDV.

Stroški nadzora in izdelave elaboratov za gradbišča so ocenjeni na 40.024,47 EUR.

Skupni stroški znašajo 1.250.000,00 EUR.

Povečanje vrednosti je nastalo predvsem zaradi povečanja cen nekaterih gradbenih materialov in stroškov  ravnanja z odpadki.

Načrtovana investicija se bo izvajala v letu 2021 in zaključila v letu 2022 iz proračunske postavke 153246 »Saniranje neurejenih odlagališč«.

Sredstva za financiranje aktivnosti so v letu 2021,  v znesku 899.654,18 EUR,   zagotovljena na proračunski postavki 153246 Saniranje neurejenih odlagališč,  i na projektu  2550-21-0056 – Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju.

Dodatna sredstva iz naslova povišanja cen v letu 2021, v višini 320.000,00 EUR,  in v letu 2022, v višini 30,345,82 EUR, pa se bodo prerazporedila iz evidenčnega projekta 2550-19-0001 –Sanacija vrtcev v Celjski kotlini..