Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana	T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 39

E: gp.mzip@gov.si

www.mzip.gov.si

| Številka: 410-3/2020/74 |
| --- |
| Ljubljana, 1. 4. 2020 |
| EVA |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Uvrstitev projekta »Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 2. faza« v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) je Vlada Republike Slovenije dne ……...... sprejela naslednji SKLEP: V veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrsti projekt 2431-20-0025 »Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 2. faza«. dr. Božo Predalič generalni sekretar Priloga: Tabela. Prejmejo: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| Jernej Vrtovec, minister Monika Pintar Mesarič, v.d. direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko, namestnik vršilke dolžnosti direktorice, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo mag. Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za železnice, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Andreja Knez, direktorica Direktorata za kopenski promet, Ministrstvo za infrastrukturo |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Glavna železniška proga št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. je del celovitega TEN-T omrežja. Obstoječa proga je v slabem tehničnem stanju. Večina remontov na progi je bilo izvedenih pred 30 leti. Omejena je prepustna zmogljivost proge, problem predstavljajo zastarele signalnovarnostne naprave, nagib proge, neustrezni dostopi na peronsko infrastrukturo, omejene koristne dolžine postajnih tirov, zagotavljanje taktnega voznega reda. Prav tako niso omogočeni sočasni uvozi vlakov. Omejena zmogljivost proge se odraža v zamudah, ki jih je izjemno težko odpraviti (veriženje zamud), stabilnosti voznega reda ter daljših voznih časih. Prepustna zmogljivost obstoječe proge znaša 90 vlakov na dan na odseku Ljubljana–Kranj ter 80 vlakov na dan na odseku Kranj–Jesenice. Glede na projekcije bo proga zasičena v letu 2020. Za zagotovitev zadostne kapacitete proge je potrebna nadgradnja obstoječe proge in pripadajočih objektov, sanacija železniškega predora Karavanke ter v končni fazi tudi delna dvotirnost. Celotna investicijska vrednost po ŠV/PIZ znaša 1,7 mrd evrov. Investicije na progi Ljubljana–Jesenice–d.m. se bodo izvajale fazno. Prvi fazi (pripravi strokovnih podlag) sledi nadgradnja proge na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled (2. faza). Nadgradnjo na teh odsekih je potrebno izvesti prednostno predvsem zaradi slabega stanja zgornjega in spodnjega ustroja proge, vozne mreže in nosilnih konstrukcij, podpornih in opornih zidov, dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, železniških predorov Globoko in Radovljica, obstoječega nadvoza nad progo v območju železniškega postajališča Radovljica, zastarelih signalnovarnostnih naprav, nezavarovanih nivojskih prehodov, označenih le s prometnim znakom »Andrejev križ« ter neustreznih dostopov na peronsko infrastrukturo. Cilj 2. faze je nadgraditi progo v skupni dolžini 22,38 km, tako da bo na teh odsekih dvignjena kategorija proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m). Z investicijo se bo na obravnavanih odsekih povečala prometna varnost in zmogljivost proge, zmanjšala se bo obremenitev okolja s hrupom, skrajšal se bo potovalni čas vlakov. Izhajajoč iz investicijskega programa za nadgradnjo glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled znaša ocenjena vrednost 2. faze 99.955.708 evrov. Izvedba del je predvidena do vključno leta 2023, financiranje pa je načrtovano s sredstvi državnega proračuna in sklada za podnebne spremembe. Zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke je od oktobra 2020 do aprila 2021 predvidena popolna zapora gorenjske proge. Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da se hkrati v čim večji meri izvede tudi načrtovana nadgradnja odprte proge. S tem bi se optimiziralo čas in vire za izvedbo ter minimiziralo stroške, povezane z ovirami v železniškem prometu. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA/NE |
| c) | administrativne posledice | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA/NE |
| e) | socialno področje | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | DA/NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-20-0025 Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 2. faza | 153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ministrstvo za okolje in prostor | 2431-20-0025 Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 2. faza | 559 Sklad za podnebne spremembe | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-16-0010 Obnova železniškega predora Karavanke | 153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir | 4.632.867,41 EUR | 13.949.409,50 EUR |
| Ministrstvo za okolje in prostor | 2550-17-0003 Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe | 559 Sklad za podnebne spremembe | 10.000.000,00 EUR | 10.000.000,00 EUR |
| SKUPAJ: | 14.632.867,41 EUR | 23.949.409,50 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| Obrazložitev: Financiranje je načrtovano s sredstvi državnega proračuna, s proračunskih postavk 153207 - Javna železniška infrastruktura - namenski vir, 153194 - Investicije v železniško infrastrukturo ter sklada za podnebne spremembe, s proračunske postavke 559 - Sklad za podnebne spremembe. V okviru finančnega načrta Direkcije RS za infrastrukturo se bodo v prvih letih zagotovila predvsem namenska sredstva po Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo, katerih skupni obseg se zaradi predlagane spremembe ne bo povečal. Delno zaradi spremembe strukture financiranja projekta 2431-16-0010 »Obnova železniškega predora Karavanke«, kjer se zagotavljajo sredstva evropske kohezijske politike, po letu 2021 pa tudi zaradi spremembe evidenčnega projekta 2423-10-0006 »Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI«. Poleg namenskih sredstev se za leto 2023 zaenkrat načrtujejo integralna sredstva proračuna. Za financiranje nadgradnje gorenjske proge je načrtovanih tudi 25 mio EUR sredstev Sklada za podnebne spremembe (MOP). Upoštevajoč ocenjeno dinamiko sprejetega programa za obdobje 2020–2023 je za leti 2020 in 2021 predvidenih 10 mio EUR, za leto 2022 pa 5 mio EUR. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: / |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | DA/NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani : / |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA/NE |
| Gradiva za uvrstitev projektov v veljavni Načrt razvojnih programov se ne objavljajo na spletnih straneh ministrstva. |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | DA/NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | DA/NE |
| Jernej Vrtovec MINISTER |

PRILOGI:

- Priloga 1: Obrazložitev,

- Priloga 2: Tabela.

PRILOGA 1 – Obrazložitev

Glavna proga št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. je del celovitega TEN-T omrežja. Zgrajena je bila v letih 1869–1870, v letih 1963–1964 pa je bila v celoti elektrificirana. Proga je večinoma enotirna, na odsekih Ljubljana–Lj–Šiška in Jesenice–d.m. pa dvotirna.

Slika 1: Celovito in jedrno omrežje v RS

Obstoječa proga je v slabem tehničnem stanju. Večina remontov na progi je bila izvedenih pred 30 leti.  Omejena je prepustna zmogljivost, problem predstavljajo zastarele signalnovarnostne naprave, nagib proge, neustrezni dostopi na peronsko infrastrukturo, omejene koristne dolžine postajnih tirov, zagotavljanje taktnega voznega reda. Prav tako niso omogočeni sočasni uvozi vlakov.

Omejena zmogljivost proge se odraža v zamudah, ki jih je izjemno težko odpraviti (veriženje zamud), stabilnosti voznega reda ter daljših voznih časih. Prepustna zmogljivost obstoječe proge znaša 90 vlakov na dan na odseku Ljubljana–Kranj ter 80 vlakov na dan na odseku Kranj–Jesenice. Glede na projekcije bo proga zasičena v letu 2020.

Iz analize študije variant izhaja, da se je v obdobju 2012–2016 zgodilo 19 nesreč in 402 incidenta. Prav tako je nastalo 146 izrednih dogodkov zaradi tehničnega vzroka na infrastrukturi (počena tirnica, okvara na postajni napravi, tehnični vzrok na voznem omrežju).

Za zagotovitev zadostne kapacitete proge je potrebna nadgradnja obstoječe proge in pripadajočih objektov, sanacija železniškega predora Karavanke ter v končni fazi tudi delna dvotirnost na progovnih odsekih Ljubljana–Kranj ter Kranj–Jesenice (Podnart–Lesce Bled z varianto Kranj–Podnart oz. Lesce Bled–Jesenice).

Z investicijami na odsekih gorenjske proge Ljubljana–Jesenice–d.m. se bo:

- postopoma povečala zmogljivost proge, ki bo zadostila pričakovanemu povečanju prometa;

- povečala kategorija proge s C3 na D4;

- povečala stopnja varnosti prometa;

- omogočalo obratovanje daljših tovorih vlakov (740 metrov);

- skrajšal vozni časov vlakov;

- znižala raven hrupa;

- povečal »modal split« v korist železniškega prometa in znižal odliv prometa z železnice na cesto;

- zagotovilo izvajanje taktnega prometa potniški vlakov na relaciji Ljubljana–Kranj.

V letu 2016 sta bila za nadgradnjo železniškega predora Karavanke in nadgradnjo tirnih naprav na železniški progi skozi omenjeni železniški predor do železniške postaje Jesenice izdelana idejna zasnova in idejni projekt. Na podlagi DIIP je bila predvidena nadgradnja enotirne proge med Ljubljano in državno mejo z Avstrijo. V letu 2018 se je pričela izdelava izvedbenega načrta. Istega leta je bila z namenom priprave projektne in investicijske dokumentacije za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Jesenice–d.m v državni proračun uvrščena 1. faza projekta. Na podlagi projektne dokumentacije je bila izdelana Študija variant/ Predinvesticijska zasnova (ŠV/PIZ), ki vključuje tudi delno dvotirnost na odseku Ljubljana Šiška–Jesenice.

Celotna investicijska vrednost po ŠV/PIZ znaša 1,7 mrd evrov. Osnova za določitev vrednosti so bili projektantski predračuni, povzeti iz idejnih zasnov in predhodno izdelane projektne dokumentacije. V investicijske vrednosti posameznih variant so vključeni stroški za:

- gradbena dela za izvedbo spodnjega ustroja proge,

- gradbena dela za izvedbo zgornjega ustroja proge,

- obnovo premostitvenih objektov in predorov,

- gradnjo elektroenergetskih naprav, vozne mreže in zunanje razsvetljave,

- nadgradnjo proge z SV napravami,

- nadgradnjo proge s TK napravami,

- predvidene potrebne odkupe zemljišč,

- ureditev deviacij cest,

- odstranitev objektov,

- protihrupne ukrepe (ograje in pasivni protihrupni ukrepi).

Sanacija železniškega predora Karavanke in nadgradnje železniške postaje Jesenice je bila po stalnih cenah brez DDV ocenjena na 76,9 mio EUR, nadgradnja odprte proge Kranj-Jesenice na 95,7 mio EUR, delna dvotirnosti pa 1.009,2 mio EUR za varianto B21 (dvotirnost na odseku Kranj–Podnart) in 1.007,8 mio EUR za varianto B22 (dvotirnost na odseku Lesce Bled–Jesenice).

Investicije na progi Ljubljana–Jesenice–d.m. se bodo izvajale fazno. Prvi fazi (pripravi strokovnih podlag) sledi nadgradnja proge na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled (2. faza). Nadgradnjo na teh odsekih je potrebno izvesti prednostno predvsem zaradi slabega stanja zgornjega in spodnjega ustroja proge, vozne mreže in nosilnih konstrukcij, podpornih in opornih zidov, dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, železniških predorov Globoko in Radovljica, obstoječega nadvoza nad progo v območju železniškega postajališča Radovljica, zastarelih signalnovarnostnih naprav, nezavarovanih nivojskih prehodov, označenih le s prometnim znakom »Andrejev križ« ter neustreznih dostopov na peronsko infrastrukturo.

Slika 2: Obstoječa proga s prikazom predmeta investicije (nadgradnja odsekov Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled

Cilj 2. faze je nadgraditi progo v skupni dolžini 22,38 km, tako da bo na teh odsekih dvignjena kategorija proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m). Z investicijo se bo na obravnavanih odsekih povečala prometna varnost in zmogljivost proge, zmanjšala se bo obremenitev okolja s hrupom, povzročenega z železniškim prometom, skrajšal se bo potovalni čas vlakov.

Izvedba nadgradnje na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled v koridorju obstoječe proge obsega:

- zamenjavo zgornjega ustroja proge (tirnic, pragov, pritrdilnega materiala, gramozne grede);

- sanacijo spodnjega ustroja proge (zemeljskega nasipa s tamponom, podpornih in opornih zidov);

- sanacijo obstoječe zaščite in izvedbo dodatne zaščite brežin ob progi z gabioni;

- ureditev odvodnjavanja proge;

- zamenjavo vozne mreže in nosilnih konstrukcij;

- ureditev peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica;

- izvedbo protihrupne zaščite;

- sanacijo dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov;

- sanacijo železniških predorov Globoko in Radovljica;

- ukinitev določenih nivojskih prehodov ter gradnjo izven nivojskih križanj;

- rekonstrukcijo obstoječega nadvoza nad progo v območju železniškega postajališča Radovljica.

Izhajajoč iz investicijskega programa za nadgradnjo glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled znaša ocenjena vrednost 2. faze 99.955.708 evrov. Izvedba del je predvidena do vključno leta 2023, financiranje pa je načrtovano s sredstvi državnega proračuna in sklada za podnebne spremembe.

Zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke je od oktobra 2020 do aprila 2021 predvidena popolna zapora gorenjske proge. Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da se hkrati v čim večji meri izvede tudi načrtovana nadgradnja odprte proge. S tem bi se optimiziralo čas in resurse za izvedbo ter minimiziralo stroške, povezane z ovirami v železniškem prometu.

PRILOGA 2 – Tabela (Obrazec 3)